**第三周任务计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 马学坤 | 技术验证与选型（双摄像头openpose） | 技术验证与选型，详细设计 | 技术验证与选型，详细设计 | 界面设计与实现 | 界面设计与实现 | 界面设计与实现 |
| 何建航 | 技术验证与选型（Vnect） | 技术验证与选型，详细设计 | 技术验证与选型，详细设计 | 编码实现3D坐标算法 | 编码实现3D坐标算法 | 编码实现3D坐标算法 |
| 王恺 | 技术验证与选型 | 技术验证与选型，详细设计 | 技术验证与选型，详细设计 | 编码实现FBX文件导出 | 编码实现FBX文件导出 | 编码实现FBX文件导出 |
| 张熠鹏 | 技术验证与选型（openMMD） | 技术验证与选型，详细设计 | 技术验证与选型，详细设计 | 编码实现3D坐标算法 | 编码实现3D坐标算法 | 编码实现3D坐标算法 |
| 黄锟城 | 技术验证与选型 | 技术验证与选型，详细设计 | 技术验证与选型，详细设计 | 编码实现3D坐标算法 | 编码实现3D坐标算法 | 编码实现3D坐标算法 |
| 吴伟豪 | 技术验证与选型 | 技术验证与选型，详细设计 | 技术验证与选型，详细设计 | 编码实现VMD文件导出 | 编码实现VMD文件导出 | 编码实现VMD文件导出 |