**第四周任务计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 马学坤 | 界面的进一步完善与功能拓展 | 界面的进一步完善与功能拓展 | 界面的进一步完善与功能拓展 | 界面的单元测试 | 集成 | 集成测试 |
| 何建航 | Vnect姿态对比 | Vnect姿态对比 | Vnect功能封装 | Vnect功能测试 | Vnect姿态对比 | Vnect姿态对比 |
| 王恺 | 导出FBX文件 | 导出FBX文件 | 导出FBX文件封装 | 导出FBX文件测试 | 集成 | 集成测试 |
| 张熠鹏 | Openmmd姿态对比 | Openmmd姿态对比 | Openmmd姿态对比 | Openmmd姿态对比 | Openmmd姿态对比 | Openmmd姿态对比 |
| 黄锟城 | 研究姿态对比算法 | 研究姿态对比算法 | 研究姿态对比算法 | 研究姿态对比算法 | 研究姿态对比算法 | 研究姿态对比算法 |
| 吴伟豪 | 导出vmd文件 | 导出vmd文件 | 导出vmd文件封装 | 导出vmd文件测试 | 集成 | 集成测试 |

注：在进行Vnect与openmmd技术选择时，我们发现我们所做的工作与我们的第二项需求（姿态对比）基本相符，而且较为有难度，所以本周黄锟城，张熠鹏，何建航对相关技术封装完成后，继续研究姿态对比。