第四周周二会议记录

会议人员：彭绍武老师，何建航，黄锟城，吴伟豪，王恺，马学坤，张熠鹏

本次会议老师主要是老师在对我们现在所做的工作进行询问了解，在此基础上对我们的本周的工作进行了指导。

总结如下：

1. 软件工程开发过程不完善，到目前为止我们都在自己做自己负责的模块，没有整合到一起，再进行各个模块的开发，这样会导致我们最后的整合十分麻烦，而且有可能会有冲突，老师建议我们现在不管自己的模块怎么样，先进行封装，统一成一个整体项目，再在这个整体项目上进行更改。
2. 我们在开发过程中的详细设计没有写，因为有可能是在开发过程中不知道会不会更改，或者新增一些东西，但是详细设计会影响到我们每个人的工作，细节方面的东西我们还是确定一下比较好。
3. 我们和老师也交流了一些技术方面的问题，包括自己在开发过程中遇到的问题，在这里老师再次提醒我们，我们所做的是项目，需要真正的拿给用户去使用，所以界面要有设计，最好不要用MFC对话框，在姿态对比方面，老师也提出准确的姿态对比可能会比较困难，但是姿态对比的准确度可能不是很重要，有一点，要有实用性，比如说虽然这个姿态对比准确度不高，但是，娱乐性高。
4. 测试，到目前为止，我们的测试都是自己负责自己的模块，可能还没有专门统一的测试，这里最好可以有一个人来做测试。