**第二周任务计划**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 马学坤 | 阅读openpose源码 | 阅读openpose源码 | 验证openpose源码效率 | 详细设计 | 详细设计 | 概要设计  详细设计测试 |
| 何建航 | 阅读VNect算法 | 阅读VNect算法 | 阅读VNect算法 | 验证VNect算法效率 | 比较三种算法效率 | 确定技术路线 |
| 王恺 | FBX文件解读 | FBX文件解读 | FBX文件解读 | 详细设计  学习FBXSDK的使用 | 详细设计  学习FBXSDK的使用 | 学习FBXSDK的使用 |
| 张熠鹏 | 阅读openMMD算法 | 阅读openMMD算法效率 | 验证VNect算法 | 验证VNect算法 | 比较三种算法效率 | 概要设计  详细设计测试 |
| 黄锟城 | 制作WBS任务分解文档 | FBX文件解读 | FBX文件解读 | 解读OpenMMD源码文件转换算法 | 解读OpenMMD源码文件转换算法 | 解读OpenMMD源码文件转换算法 |
| 吴伟豪 | 需求分析总结、测试、变更 | 进行概要设计 | 进行概要设计 | VMD文件解读 | VMD文件解读 | VMD文件解读 |